# AI 学习资料知识库 · 项目评估报告

2026-10-23 · 基于代码审查、30 个功能用例与 30 题质量评测的实测结论

# 一、总体结论

综合评分 7.5 / 10。这是一个「功能完整、文档扎实、可演示」的项目：13 个接口全部可用，30 个功能用例全通过，召回率 90.0%、准确率 73.3% 均达标，Docker 实机验证过。但它还停留在「个人可用的原型」，离「能对外提供服务」差三件事：没有鉴权、语料领域漂移、关键指标缺少多次采样。

| 项目 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 30 / 30 通过 | tests/run_tests.py，耗时 110 秒 |
| 检索召回率 | 90.0%（27/30） | 30 题测试集，Top-5 命中率 |
| 答案准确率 | 73.3%（22/30） | LLM 初判；比上次 76.7% 少 1 题（3.3 分，在噪声内） |
| 检索质量细节 | 平均名次 1.48，Top-1 19/30 | 上次为 1.33 / 20 |
| 检索耗时 | 0.92 秒 | 上次 0.4 秒；语料从 9,023 涨到 34,395 片 |
| 问答延迟（热态） | 整轮 6.2 秒；流式首段 2.56 秒 | 冷启动首次 22.4 秒 |
| 入库速率 | 2–55 片/秒 | 取决于 Ollama 是否被其他程序抢占 |
| 语料规模 | 28 个文件 / 34,395 片 / 735 MB | 其中原 AI 语料仅 9,030 片（26%） |
| 代码规模 | 后端 3,979 行 / 20 文件；前端 600 行 / 4 文件；测试 439 行 | 13 个接口；146 个依赖 |
| 安全抽查 | .env 未入库、无硬编码密钥、路径穿越已防护 | 但接口无鉴权 |

# 二、分维度评分

| 维度 | 评分 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整度 | 9.0 | 13 个接口全部可用；上传/问答/流式/出处/高亮/历史/模型切换都实测通过 |
| 回答质量 | 7.5 | 召回 90%、准确 73.3% 达标；但 Top-1 仅 19/30，无 rerank |
| 性能 | 7.0 | 热态 6.2 秒可接受；检索从 0.4 秒退化到 0.92 秒；入库受争用影响 20 倍 |
| 健壮性 | 6.5 | 异常路径覆盖较全；但上传任务在内存、重启即丢；无并发保护 |
| 安全性 | 6.0 | 密钥与路径安全做到位；完全没有鉴权，不能直接暴露公网 |
| 可维护性 | 7.5 | 模块划分清晰、无 TODO、无裸 except；app 内有 7 处 print 当日志 |
| 文档 | 9.0 | 计划书 v1.13、14 篇文档、技术栈/技术点/验收/基线/实验齐全 |
| 测试 | 7.0 | 30 个功能用例；缺并发、异常注入与浏览器端到端 |
| 部署交付 | 7.5 | Docker 实机验证、镜像 1.29GB；容器内生成慢 2–4 倍未优化 |

# 三、问题清单（按严重程度）

## P0 · 语料领域漂移

28 个文件里只有 26% 与「AI 学习资料」相关；PostgreSQL 手册（15,669 片）、Adobe PDF 规范（5,499 片）等占了 74%。检索耗时因此从 0.4 秒涨到 0.92 秒，产品定位也从「AI 学习知识库」变成了「混合技术库」。

建议：按领域拆集合（ai-kb / tech-ref），检索时指定集合；或移除与目标无关的大部头。

## P0 · 没有任何鉴权

/files、/upload、DELETE /files 全部无需凭证即可调用（实测 HTTP 200）。本机自用没问题，一旦按 T6.2 部署到公网，任何人都能上传或删除你的资料。

建议：加一个简单 token（请求头 X-Token 比对 .env），或部署侧用 Nginx basic auth。

## P1 · 质量指标粒度太粗

30 题里每题值 3.3 个百分点：本次 73.3% 与上次 76.7% 其实只差 1 道题，在没有多次采样的情况下无法判断是退化还是噪声。

建议：固定测试集跑 3 次取均值；或扩充到 100 题；并人工抽检 10 题校准 LLM 判定。

## P1 · 入库吞吐受外部因素支配

同一份文件在不同时刻相差 20 倍以上（2 片/秒 vs 55 片/秒）。实测两次是因为同机另一个项目在调 Ollama，把 bge-m3 挤出显存。

建议：1) 入库前检测 /api/ps，发现别的模型占用就提示；2) 或用独立端口跑第二个 Ollama 实例；3) 或加任务队列串行化，避免两个上传互相抢显存。

## P1 · 上传任务状态不持久

任务表 _UPLOAD_JOBS 在进程内存里：服务重启后，正在入库的文件状态丢失，前端轮询会拿到 404，用户不知道到底成没成。

建议：把任务状态写进 SQLite（一行一个任务），重启后可查历史；或启动时扫描 uploads 目录补登记。

## P1 · 检索缺精排

Top-1 命中 19/30，平均名次 1.48：有 11 道题正确片段不在第一位。计划书的 E2（bge-reranker）一直未做。

建议：对 Top-5 跑一次 rerank 再取前 2 条喂模型；代价是每次多 50–150 毫秒。

## P2 · 前端没有「停止生成」

streamChat 已支持 AbortSignal，但界面上没有取消按钮，长回答只能等。

建议：输入框旁加一个停止按钮，调用 abort()。

## P2 · 日志只有 stdout

7 处 print 代替日志，无请求 ID、无轮转；容器里只能 docker logs 翻。

建议：换 logging + 文件轮转，关键路径带 request_id。

## P2 · 文件列表无分页

28 个文件尚可，上百个会很长；每次刷新拉全量元数据。

建议：加分页或虚拟滚动。

## P2 · Docker 内生成慢 2–4 倍

容器内问答 13–22 秒，本机 3–6 秒；原因是 Docker Desktop 的 WSL2 与宿主抢 CPU。

建议：真实 Linux 服务器上不明显；若要在 Windows 上演示，录屏用本机模式。

# 四、与计划书验收目标的对照

| 验收项 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| F1 切片 512 / 重叠 50 | 达标 | E1/E4 实验确定；切片校验 0 超长、重叠 ≥50 |
| F2 向量库可持久 | 达标 | 8,895 → 34,395 片；重启后仍在 |
| F3 答案带出处 | 达标 | 文件名 + 页码 + 相似度 + 片段，可点击回原文并高亮 |
| F4 无关问题拒答 | 达标 | 5/5 拒答（四版提示词对比后定稿） |
| F5 首字 ≤3 秒 / 完整 ≤15 秒 | 达标（本机热态） | 流式首段 2.56 秒、整轮 4.3–6.2 秒；冷启动除外 |
| F6 召回 ≥80% / 准确 ≥70% | 达标 | 90.0% / 73.3% |
| F7 一条命令启动 | 达标 | start.bat / docker compose up |
| F8 界面可用 | 达标 | 多文件上传、进度、模型切换、出处跳转与高亮 |

# 五、改进路线

## 立刻（半天内）

给接口加 token 鉴权（改动小，堵住最大的安全洞）

把语料按领域拆成两个集合，问答时指定集合

## 短期（1–2 天）

评测跑 3 次取均值，并把结果写进基线文档

上传任务状态落 SQLite，重启可恢复

前端加「停止生成」按钮

## 中期（1 周）

接 bge-reranker 做精排（计划书 E2），观察 Top-1 命中率

logging 改造 + 请求 ID

补 3 类测试：并发上传、Ollama 宕机、浏览器端到端

# 六、值得肯定的地方

关键结论都有实验支撑：切片长度（E1）、重叠（E4）、上下文条数（E5）、本地 vs 云端（E6）、拒答提示词（E7）、解析器（E8）——参数不是拍脑袋定的。

踩过的坑都留了记录且修掉：localhost 的 IPv6 回退、langchain embedding 丢 keep_alive、保活线程覆盖 prompt 缓存、高亮缓存存了坏结果、语料增长触发 SQLite 变量上限。

安全底线守住了：.env 不入库（打包脚本还会主动拦截）、路径穿越已防护、上传有白名单与大小限制。

可交付性完整：一键启动脚本、Docker 编排、四份技术文档、简历与视频脚本。